

8-11-2017

# ACTA DE LA

REVISIÓN

**Grupo 2.1.7**

Jose Carlos García Rodríguez Julio de la Olla Márquez Jose Félix Gómez Rodríguez Alberto Gómez Ceballos

**Fecha acordada:** 08/11/17 - 19:00 **Fecha de inicio**: 08/11/17 – 19:06 **Fecha fin**: 08/11/17 – 19:18

|  |
| --- |
| **Asistentes** |
| **Jose Félix Gómez Rodríguez (Coordinador de la reunión)** |
| **Jose Carlos García Rodríguez (Secretario de la reunión)** |
| **Julio de la Olla Márquez (Desarrollador)** |
| **Alberto Gómez Ceballos (Desarrollador)** |
| **Cristian Galán Blanco (Product Owner del cliente)** |

## PUNTOS DEL DÍA

1. Mostrar al cliente los avance realizados en esta primera iteración
2. Que el Product Owner nos de su valoración sobre lo realizado.

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tras enseñarle nuestra planificación de como va a ser realizado el proyecto, el Product Owner da el visto bueno al ver la realización de las tareas.

El equipo analiza las partes de la iteración que salieron bien además de los problemas encontrados:

* No tener claro como realizar la división de tareas de forma efectiva
* Diferencia de horarios entre los integrantes del grupo
* Problemas de adaptación al uso de tecnologías que no estamos acostumbrados a usar, como un repositorio.

## ACCIONES SIGUIENTES

Para la siguiente iteración hemos acordado hacer una planificación desde el primer momento acorde al tiempo y a los recursos humanos que disponemos