

# ACTA DE LA

**07/12/2017**

REVISIÓN

**Grupo 2.1.7**

Jose Carlos García Rodríguez Julio de la Olla Márquez Jose Félix Gómez Rodríguez Alberto Gómez Ceballos

**Fecha acordada:** 06/12/17 - 15:30 **Fecha de inicio**: 06/12/17 – 15:28 **Fecha fin**: 06/12/17 – 15:51

|  |
| --- |
| **Asistentes** |
| **Alberto Gómez Ceballos (Coordinador de la reunión)** |
| **Julio de la Olla Márquez (Secretario)** |
| **Cristian Galán Blanco (Product Owner del cliente)** |

## PUNTOS DEL DÍA

1. Introducción a la reunión.
2. Presentación de las herramientas buscadas
3. Selección de las herramientas

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tras mostrarle las herramientas buscadas, el Product Owner da el visto bueno a las mismas.

El equipo analiza las partes de la iteración que salieron bien además de los problemas encontrados:

* La división de las nuevas tareas se ha realizado de forma satisfactoria.
* El horario de los integrantes del grupo se ha conseguido homogeneizar.
* Necesitamos hacer más reuniones con el cliente para aumentar el feedback de la iteración que llevamos en curso, así podemos optimizar el trabajo durante la iteración.
* La documentación esta mejor organizada.
* Se ha hecho un estudio previo a la realización de la iteración con la finalidad de obtener una mayor información sobre los pasos a dar.

## ACCIONES SIGUIENTES

- Realizar reunión con el cliente el día 19/02/2018 para presentar todos los documentos sobre el proyecto.

- Cada miembro llevará a cabo las nuevas tareas asignadas.