**Índice**

**Estructura de desglose del trabajo**

**(EDT)**

[Información del proyecto 3](#_Toc498542529)

[Aprobaciones 3](#_Toc498542530)

[Vista jerárquica 4](#_Toc498542531)

[Vista de Árbol 5](#_Toc498542532)

# Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de preparación | 10/11/2017 |
| Cliente | Grupo 2.1.8 |
| Coordinador del grupo | Julio de la Olla |
| Participantes del grupo | José Carlos García Rodríguez  Julio de la Olla Márquez  José Félix Gómez Rodríguez  Alberto Gómez Ceballos |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| Alberto Gómez Ceballos | 15/11/2017 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 

# Vista jerárquica

|  |
| --- |
| 1. Proyecto de sistema de información    1. Documento de análisis       1. Especificación funcional       2. Requisitos funcionales       3. Requisitos no funcionales    2. Documento de diseño       1. Especificación de diseño funcional       2. Especificación de diseño técnico       3. Planificación del proyecto    3. Solución software       1. Preparación de ambiente de desarrollo       2. **Planificación de reuniones**          1. Herramientas disponibles          2. Solución final       3. **Mantenimiento de los documentos**          1. Herramientas disponibles          2. Solución final       4. **Gestión de tareas**          1. Herramientas disponibles          2. Solución final       5. **Gestión de las tareas**          1. Herramientas disponibles          2. Solución final       6. **Gestión del tiempo**          1. Herramientas disponibles          2. Solución final    4. Reunión con el cliente       1. Presentar herramientas seleccionadas    5. Diccionario de la EDT       1. Descripción del contenido a realizar          1. Productos          2. Entregables          3. Criterios de aceptación       2. Requisitos de calidad       3. Estimación del coste       4. Fechas de entrega    6. Entrega de documentación       1. Acta de constitución       2. Acta de reuniones realizadas       3. EDT       4. PERT |

# 

# Vista de Árbol